产品路线图

校园场地与设备预约管理系统

| 项目名称 | 校园场地与设备预约管理系统 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 创建日期 | 2025 年 3 月 |
| 文档状态 | 已完成 |
| 作者 | 耿笑晨 |

# 1. 产品愿景

成为高校校园资源管理领域的首选轻量级 SaaS 产品，让每一所学校的场地和设备管理都实现数字化。

# 2. 版本路线总览

产品路线图时间线总览

建议插入时间线可视化图，横轴为时间（2025 Q1 - 2026 Q4），纵轴为模块。

# 3. V1.0 — 核心闭环（2025 年 3-5 月）已完成

| 模块 | 功能 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 用户系统 | 注册/登录 + 三级角色权限 + Token 认证 | 已完成 |
| 场地管理 | 场地信息 + 日期时间段预约 + 审核流程 | 已完成 |
| 设备租赁 | 设备列表 + 租赁申请 + 归还确认 + 库存管理 | 已完成 |
| 维修工单 | 报修申请 + 派单 + 维修记录 | 已完成 |
| 课程/活动/比赛 | 信息发布 + 在线预约/报名 | 已完成 |
| 系统管理 | 轮播图 + 公告分类 + 全局配置 | 已完成 |

# 4. V2.0 — 体验升级（2025 年 Q3-Q4）规划中

| 模块 | 功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 数据仪表盘 | 基于真实使用数据重新引入统计图表，可配置 | P1 |
| 消息通知 | 预约审核结果推送（站内信 + 邮件） | P1 |
| 微信小程序 | 用户端核心功能（预约、查看、报名） | P2 |
| 移动端适配 | 用户端全面响应式优化 | P2 |

# 5. V3.0 — 生态拓展（2026 年）愿景

| 模块 | 功能 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 多租户架构 | 一套系统服务多所院系，数据隔离 | P3 |
| 智能推荐 | 基于用户历史行为的场地/课程推荐 | P3 |
| API 开放平台 | 第三方对接接口（教务系统、一卡通） | P3 |
| 多语言 | 中英文双语支持 | P3 |

# 6. 迭代节奏

| 阶段 | 周期 | 节奏 | 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 种子期 | 每 2 周 | 功能开发为主 | 快速验证核心假设 |
| 验证期 | 每 2 周 | 开发+反馈交替 | 根据试点反馈迭代 |
| 增长期 | 每 4 周 | 稳定迭代 | 规模化 + 性能优化 |
| 规模化 | 每 6 周 | 谨慎发布 | 质量优先于速度 |

# 7. 关键指标（KPI）

| 指标 | V1.0 目标 | V2.0 目标 | V3.0 目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 日活跃用户（DAU） | 50 | 500 | 5,000 |
| 系统可用率 | 99% | 99.5% | 99.9% |
| 用户满意度（NPS） | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 70 |

— 文档结束 —

作者：耿笑晨 | 2025 年 5 月