商业需求文档（BRD）

校园场地与设备预约管理系统

| 项目名称 | 校园场地与设备预约管理系统 |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 创建日期 | 2025 年 3 月 |
| 文档状态 | 已完成 |
| 作者 | 耿笑晨 |

# 1. 项目背景与商业机遇

## 1.1 市场背景

中国高等教育在校生规模超过 4000 万人，全国普通高等学校近 3000 所。校园内的场地资源（体育馆、会议室、教室、活动中心）和设备资源（体育器材、音响设备、实验设备）管理仍然高度依赖人工方式。

根据对 10 所高校的初步调研，超过 80% 的学校仍使用纸质登记或微信群协调的方式进行场地预约，平均每次预约耗时 30 分钟以上，场地使用冲突率高达 15%-20%。

## 1.2 商业机遇

校园资源管理 SaaS 市场存在明显的供给缺口：

通用预约系统（如 Calendly）不适用于校园多角色审批场景

传统 OA 系统价格昂贵（年费 10-50 万），中小型院系难以承受

现有产品缺乏"场地 + 设备 + 课程 + 财务"一体化整合能力

本产品瞄准高校院系级市场，以轻量级、低成本、全流程覆盖为核心竞争力。

# 2. 目标市场与用户规模

## 2.1 目标市场

一级市场：全国普通高校的二级学院/系部（约 3 万个院系单位）

二级市场：职业院校、培训机构、社区活动中心

拓展市场：企业园区内部资源管理

## 2.2 可获取市场规模（SOM）估算

| 指标 | 保守估计 | 乐观估计 |
| --- | --- | --- |
| 目标院系数 | 5,000 个 | 15,000 个 |
| 平均用户数/院系 | 500 人 | 2,000 人 |
| 潜在用户总量 | 250 万人 | 3,000 万人 |
| SaaS 年费定价 | 5,000 元/年 | 20,000 元/年 |
| 年营收潜力 | 2,500 万元 | 3 亿元 |

# 3. 竞品格局

| 竞品类型 | 代表产品 | 优势 | 劣势 |
| --- | --- | --- | --- |
| 通用预约 | Calendly, 腾讯问卷 | 免费/低价 | 无审批流程、无设备管理 |
| 传统 OA | 钉钉、企业微信 | 功能全面 | 价格高、定制复杂 |
| 垂直 SaaS | 校宝在线、ClassIn | 教育行业深耕 | 聚焦教务，非资源管理 |
| 自研系统 | 各校定制开发 | 完全匹配需求 | 成本高、维护难 |

市场空白：目前缺乏专注于校园场地+设备一体化预约管理的轻量级 SaaS 产品。

# 4. 产品商业模式

| 收入来源 | 定价策略 | 预估占比 |
| --- | --- | --- |
| SaaS 订阅费 | 基础版免费 / 专业版 5,000 元/年 / 企业版 15,000 元/年 | 70% |
| 定制开发 | 按需定制功能，5-20 万/项目 | 20% |
| 培训与运维 | 驻场培训 + 年度运维，1-3 万/年 | 10% |

# 5. 投入产出分析

## 5.1 开发成本预估

| 成本项 | 金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 人力成本（3人×6月） | 90,000 | 全栈开发 1 人 + 前端 1 人 + 测试 0.5 人 |
| 服务器（第一年） | 5,000 | 云服务器 + 数据库 |
| 设计工具与杂项 | 3,000 | Figma + 测试设备 |
| 总计 | 98,000 | 约 10 万元 |

## 5.2 ROI 预测

| 时间 | 付费院系 | 年收入 | 累计利润 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第 1 年 | 10 个 | 5 万元 | -5 万元 |
| 第 2 年 | 50 个 | 25 万元 | +15 万元 |
| 第 3 年 | 200 个 | 100 万元 | +110 万元 |

# 6. 风险评估与应对

| 风险 | 影响 | 概率 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| 竞品快速跟进 | 高 | 中 | 先发优势 + 持续迭代 + 建立用户粘性 |
| 用户付费意愿低 | 高 | 高 | 基础版免费 + 增值功能付费的 Freemium 模式 |
| 校园决策链条长 | 中 | 高 | 提供免费试用期 + 试点案例背书 |
| 数据安全合规 | 高 | 低 | 私有化部署选项 + 数据加密 + 等保合规 |

# 7. 项目路线图

| 阶段 | 时间 | 目标 | 关键里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 种子期 | M1-M3 | 完成核心功能开发 | 场地预约 + 用户权限上线 |
| 验证期 | M4-M6 | 在 2-3 个院系试点 | 收集用户反馈，迭代优化 |
| 增长期 | M7-M12 | 扩展到 20+ 院系 | 设备管理 + 财务管理上线 |
| 规模化 | Y2 | 100+ 院系 | 多租户架构 + 微信小程序 |

— 文档结束 —

作者：耿笑晨 | 2025 年 5 月